# Приложение Б. Техническое задание

Проект: Адаптационный курс для сотрудников ритуальной компании
Версия: 1.0
Дата: июнь 2026

## Общие сведения

### Полное наименование системы

Полное наименование системы: платформа электронного обучения (LMS) «Адаптационный курс для сотрудников ритуальной компании».

Программный модуль статистики: «Статистика прохождения адаптивного курса» — составная часть LMS, обеспечивающая сбор результатов, рейтинг и отчёты.

### Наименование и адрес заказчика

Заказчик: ИП Лушников О.В. «Военно-Ритуальная компания».
Адрес: 150014, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Богдановича, д. 14А.

### Наименование и адрес разработчика

Разработчик: Иереева Мария Александровна.
Адрес: 150029, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. 8 марта, д. 13.

### Основание для разработки

Основание: заявка на разработку программного обеспечения для «Военно-Ритуальная компания», утверждённая 20 апреля 2026 г.

Дополнительные документы:

- задание на проектирование и разработку автоматизированной системы, согласованное с заказчиком;

- технические и организационные требования отдела по развитию персонала;

- ГОСТ 34.601-90. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.201-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

### Цель разработки

Целью разработки является создание программной платформы для автоматизации корпоративного обучения: назначения адаптационных курсов, прохождения электронного контента, сбора и анализа статистики. Программное обеспечение должно сократить время на формирование отчётов и упростить анализ успеваемости сотрудников.

### Порядок финансирования

Разработка осуществляется в рамках бюджета, выделенного заказчиком на автоматизацию системы корпоративного обучения. Финансирование происходит поэтапно в соответствии с графиком разработки и сдачи системы.

### Сроки выполнения работ

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Начало разработки | 20 апреля 2026 г. |
| Окончание разработки | 7 июня 2026 г. |

### Ответственные за выполнение работ

| Сторона | Ответственный |
| --- | --- |
| Заказчик | Лушников Олег Викторович |
| Разработчик | Иереева Мария Александровна |

## Назначение и цели создания системы

### Назначение

Платформа предназначена для автоматизации сбора, анализа и визуализации статистики прохождения корпоративных адаптивных курсов. Система используется для отслеживания прогресса сотрудников, оценки эффективности обучения и формирования отчётов для руководства.

### Цели создания системы

- Отображение статистики в виде таблиц (рейтингов).

- Формирование отчётов по успеваемости (по сотрудникам, по курсам).

- Предоставление эксперту инструмента для назначения курсов и анализа данных.

- Обеспечение обучающимся доступа к назначенным курсам и личному кабинету.

- Предоставление администратору средств управления пользователями и каталогом курсов.

## Характеристика объекта автоматизации

Объект автоматизации: отдел по развитию персонала военно-ритуальной компании.

Основные задачи отдела:

- планирование, организация и контроль учебного процесса в компании;

- осуществление сбора, обобщение и представление статистических данных по сотрудникам.

Разрабатываемая система эксплуатируется на персональных компьютерах сотрудников и на рабочем месте эксперта в отделе по развитию персонала.

## Требования к системе

### Требования к системе в целом

- Клиент-серверная архитектура: статический frontend (порт 8000) + backend Flask (порт 5000).

- СУБД: Microsoft SQL Server, база LearningPlatformDB.

- Интерфейс на русском языке, интуитивно понятный.

- Разделы интерфейса по ролям:

  - обучающийся: «Моё обучение», «Рейтинг», профиль;

  - эксперт: «Назначения», «Рейтинг», «Моё обучение»;

  - администратор: «Пользователи», «Курсы».

- Аутентификация по JWT (срок сессии 12 часов).

- Поддержка нативных HTML-курсов и SCORM 2004.

### Требования к функциям (задачам), выполняемым системой

| № | Функция | Роль |
| --- | --- | --- |
| 1 | Авторизация и разграничение доступа | Все |
| 2 | Просмотр общей статистики (рейтинг) | Все |
| 3 | Фильтрация данных по сотруднику и курсу | Эксперт, админ |
| 4 | Назначение курсов сотрудникам | Эксперт |
| 5 | Прохождение курсов с сохранением прогресса | Обучающийся, эксперт |
| 6 | Формирование и выгрузка отчёта в Excel | Эксперт, админ |
| 7 | Управление пользователями (CRUD) | Администратор |
| 8 | Загрузка, редактирование, скачивание и удаление курсов | Администратор |
| 9 | Личный кабинет, загрузка фото | Обучающийся, эксперт (просмотр) |

### Требования к курсу «Безопасность»

- 6 оцениваемых разделов, порог прохождения 70%;

- последовательная навигация с gating интерактивов;

- кнопка «Закрыть курс» с сохранением прогресса;

- адаптивная вёрстка (ПК, планшет, мобильный).

## Состав и содержание работ по созданию системы

| Этап | Начало | Окончание | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Планирование | 20.04.2026 | 25.04.2026 | Сбор требований, анализ бизнес-процессов, бриф |
| 2. Проектирование | 25.04.2026 | 05.05.2026 | Архитектура, ER-модель, API, макеты интерфейса |
| 3. Реализация | 06.05.2026 | 25.05.2026 | Backend, frontend, курс bezopasnost, SCORM |
| 4. Тестирование | 26.05.2026 | 02.06.2026 | Функциональные и модульные тесты |
| 5. Ввод в действие | 03.06.2026 | 07.06.2026 | Документация, развёртывание, приёмка |

## Порядок контроля и приёмки системы

### Виды, состав и методы испытаний

Состав: тестирование компонентов системы (веб-интерфейс, API, база данных, курс-плеер).

Методы: проверка функциональности по тест-кейсам (см. docs/Тест-кейсы.md).

Критерии приёмки:

- все тесты приоритета P1 пройдены на 100%;

- тесты P2 — не менее 95%;

- критические дефекты (блокирующие обучение) — 0.

### Требования к подготовке объекта автоматизации

- Рабочее место с Windows 10 или выше и браузером Chrome / Edge / Firefox.

- Подключение к локальной сети с сервером SQL Server.

- Установленные Python 3.10+, ODBC Driver 17 for SQL Server.

- Сервер (или локальная машина) с SQL Server и развёрнутой БД LearningPlatformDB.

### Организационно-штатные мероприятия

- назначение экспертов — конечных пользователей модуля назначений и отчётов;

- назначение администратора — управление пользователями и курсами;

- назначение технического специалиста для мониторинга сервера и БД.

## Требования к документированию

### Перечень подлежащих разработке документов

| Документ | Файл |
| --- | --- |
| Бриф | Приложение_А_Бриф.md |
| Техническое задание | Приложение_Б_Техническое_задание.md |
| Диаграмма IDEF0 | Приложение_Г_IDEF0.md |
| Диаграмма Use Case | Приложение_Д_Use_Case.md |
| ER-диаграмма | Приложение_Е_ER_диаграмма.md |
| Словарь данных | Приложение_Ж_Словарь_данных.md |
| Диаграмма последовательностей | Приложение_З_Диаграмма_последовательностей.md |
| Общая концепция | Приложение_И_Общая_концепция.md |
| Руководство пользователя | docs/Руководство_пользователя.md |
| Тест-кейсы | docs/Тест-кейсы.md |
| Инструкция по запуску | Инструкция по запуску проекта.md |

### Вид представления и количество документов

Все документы предоставляются в электронном виде (форматы Markdown, PDF или DOCX).

## Источники разработки

- Анализ предметной области (бизнес-процессы учебного отдела).

- Анализ аналогов LMS (Moodle, iSpring, отечественные корпоративные решения).

- ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Стадии создания».

- ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

- Техническая документация SCORM 2004, Flask, Microsoft SQL Server.